*Приложение №7*

*к Постановлению МА МО МО Семеновский*

*№02-03/ от « » 2020 г.*

**Муниципальная программа**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2021 год**

**I. ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование Программы** | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2021 год (далее – Программа) |
| **2.** | **Основание для разработки Программы** | • Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправленияв Санкт-Петербурге»• Устав Муниципального образования муниципальный округ Семеновский• Иные Законы, постановления и нормативные документы, относящиеся к благоустройству и озеленению территории |
| **3** | **Заказчик Программы** | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **4.** | **Задачи Программы** |  Организация благоустройства, включающая:• Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства• Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга• Размещение, содержание спортивных, детских площадок включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях• Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках• Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях• временное размещение, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в т.ч. культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях Осуществление работ в сфере озеленения, включающее:• Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения• Содержание, в т.ч. уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защиту зеленых насаждений на указанных территориях• Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения• Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значенияПроведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования |
| **5.** | **Цели Программы** | • Обеспечение благоприятных условий проживания населения Муниципального образования муниципальный округ СеменовскийФормирование комфортной городской среды на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **6.** | **Срок реализации Программы** | * 2021 год
 |
| **7.** | **Участники Программы** | * Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский;
* Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, входящих в указанные мероприятия;
* Жители муниципального образования
 |
| **8.** | **Ожидаемые результаты реализации Программы** | * Повышение уровня благоустройства территории МО МО Семеновский;
* Создание среды, комфортной для проживания на территории округа для жителей различных возрастных категорий ;
* Улучшение эстетического и экологического состояния территории округа
* Повышение степени удовлетворенности жителями округа уровнем благоустройства
 |
| **9** | **Объемы и источник финансирования, Целевая статья** | * 35303,0 тыс.руб
* Местный бюджет
* 6000000130 «Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»
* 6000000150 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования»
* 60000М2500 «Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, софинансируемая за счет средств местного бюджета»
* 60000М2510«Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, софинансируемая за счет средств местного бюджета»
* 60000S2500 ««Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга»
* 60000S2510«Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга»
 |
| **10** | **Контроль за исполнением Программы** | * Глава Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Семеновский
 |

**II. МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ожидаемые количественные показатели** | **Срок исполнения мероприятия** | **Необходимый объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Местный бюджет(т.руб)** | **Бюджет СПб(т.руб)** |
| **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | **Организация благоустройства территории муниципального образования** |  |  | 1-4 квартал | **13949,1** | **2231,8** | **11717,3** |
| ***1.1.*** | ***Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства*** | проект | ***5*** | 1-4 квартал | **500,0** | **500,0** | **0** |
| *1.1.1.* | *Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства:****-Клинский пр. д.26,*** ***-Бронницкая ул. д.38,******- наб. реки Фонтанки д.110, -Можайская ул. д.3-5,******-Подъездной пер. д.14*** | проект | 6 | 1-4 квартал | 500,0 | 500,0 | 0 |
| ***1.2.*** | ***Содержание внутриквартальных территорий*** |  |  |  | **12708,4** | **991,1** | **11717,3** |
| *1.2.1.* | *Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях****- Рузовскаяул. д.23,******- Можайская ул. д.28,******- Рузовская ул. д.13, д.15, Можайская ул. д.22,*** ***-наб. реки Фонтанки д.108, Бронницкая ул. д.33,******- Обводный кан. д.121 лит. А, лит.В,******- наб. Обводного кан. д.127,-Можайская ул. д.8,*** ***-Клинский пр. д.21,******- Верейская ул. д.31,******-Бронницкая ул. д.4(покрытие газона)*** | кв.м. | 6500,0 | 2-4 квартал | 12584,0 | 866,7 | 11717,3 |
| *1.2.2* | *Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга****-Можайская ул. д.2*****-Бронницкая ул. д.4** | дер | 3 | 1 квартал | 100,0 | 100,0 | 0 |
| *1.2.3.* | *Компенсационное озеленение****-Можайская ул. д.2******-Бронницкая ул. д.4*** | дер | 3 | 2 квартал | 25,0 | 25,0 | 0 |
| ***1.3.*** | ***Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях*** | ***пл.*** | ***7*** | 2-4 кварталы | **640,7** | **640,7** | **0** |
| *1.3.1* | *Содержание и ремонт детских и спортивных площадок****-Бронницкая ул. д.38******-Можайская ул. д.3-5******-Серпуховская ул. д.37******-Серпуховская ул. д.21******-Серпуховская ул. д.48******-Московский пр. д.18******-наб. Обводного кан. д.121******-Бронницкая ул. д.17*** | пл. | 8 | 2-4 квартал | 640,7 | 640,7 | 0 |
| ***1.4.*** | ***Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения,информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройствана внутриквартальных территориях*** |  |  |  | **100,0** | **100,0** | **0** |
| 1.4.1 | *Размещение устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления****-наб. реки Фонтанки д.98******-наб. реки Фонтанки д.94*** | шт | 7 | 2 квартал | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.4.2 | *Размещение уличной мебели, урн, информационных щитов****-Можайская ул. д.3-5*** *(велопарковка)* | шт | 1 | 2 квартал | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.4.3 | *Содержание (включая ремонт ) уличной мебели, урн, информационных щитов****-Серпуховская ул.д.37******-Серпуховская ул. д.21*** | Ед. | 4 | 2-4 квартал | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 1.4.4 | *Размещение элементов озеленения(цветы)****-Верейская ул., д. 22-24*** ***-Верейская ул., д. 19******-наб. реки Фонтанки д.92, д.94, д.98******-Подольская ул. д.23-33******-Бронницкая ул. д.17*** | шт. | 500 | 2 квартал | 25,0 | 25,0 | 0 |
| ***2*** | **Работы в сфере озеленения территории муниципального образования** |  |  | 1-4 квартал | **21354,1** | **4768,2** | **16585,90** |
| ***2.1.*** | ***Содержание, в.т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях*** |  |  |  | **2530,0** | **2530,0** | **0** |
| *2.1.1.* | *Содержание, в т.ч. уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений:****-наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 3, - наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 6, -Малодетскосельский пр., д. 23, -Подъездной пер., д. 3, -Подъездной пер., д. 7, -Подъездной пер., д. 17, -Подольская ул., д. 50, -Бронницкая ул., д. 33, -наб. Обводного кан., д. 121, -наб. Обводного кан., д. 127 -Малодетскосельский пр., д. 38, -Малодетскосельский пр., д. 27, д. 29, д. 31, -Малодетскосельский пр., д. 34, -Московский пр., д. 34, -Серпуховская ул., д. 3, -Серпуховская ул., д. 4, -Серпуховская ул., д. 8, -Серпуховская ул., д. 16, -Батайский пер., д. 2, -Клинский пр., д. 26, -Батайский пер., д. 4, -Серпуховская ул., д. 25, -Серпуховская ул., д. 30, д. 32, -Серпуховская ул., д. 20, -Можайская ул., д. 38, -Можайская ул., д. 22, - Верейская ул., д. 19, -Верейская ул., д. 13а, -Можайская ул., д. 3-5, -Рузовская ул., д. 5, -Загородный пр., д. 45а, -Гороховая ул., д. 54, -Гороховая ул., д. 54, -Гороховая ул.. д. 66, -наб. р. Фонтанки, д. 92, -наб. р. Фонтанки, д. 98, -Большой Казачий пер., д. 11, -Московский пр., д. 18, -Московский пр., д. 20, -Большой Казачий пер., д. 7, - Бородинская ул., д. 13, -Большой Казачий пер., д. 6, -Бронницкая ул.. д. 5, -Верейская ул., д. 22-24, -Подъездной пер., д. 14, -наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 20, -наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 7, -Верейская ул., д. 45, -Большой Казачий пер., д. 10, -Верейская ул., д. 15, - Малодетскосельский пр., д. 32, -Можайская ул., д. 7*** | кв.м. | 25000 | 1-4 квартал | 2430,0 | 2430,0 | 0 |
| *2.1.2* | *Проведение санитарных рубок на территориях на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения**-****Малодетскосельский пр. д.23******-Рузовская ул. д.13, д.15*** | Дер/куст. | 4/1 |  | 100,0 | 100,0 | 0 |
| ***2.2.*** | ***Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования мест6ного значения*** |  |  |  | **18924,1** | **2238,2** | **16585,90** |
| ***2.2.1*** | *Переустройство объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения****-Малодетскосельский пр. д.23******-Подольская ул. д.50*** | кв.м. | 2977,5 | 2-4 квартал | 17458,9 | 873,0 | 16585,9 |
| ***2.2.2.*** | *Ремонт газонов****-Бронницкая ул. д.33******-Малодетскосельский пр. д.38, д.33******-наб. Обводного кан. д.121******-Гороховая ул. д.66******-Гороховая ул. д.54*** | Кв.м | 1500,0 | 2 квартал | 500,0 | 400,0 | 0 |
| ***2.2.3.*** | *Ремонт покрытия дорожек и площадок****-Московский пр. д.20******-н.р. Фонтанки д.90 к.6******-наб. реки Фонтанки д.90 к.3******-Бородинская ул. д.13*** | Кв.м. | 100,0 | 2 квартал | 80,0 | 80,0 | 0 |
| ***2.2.4.*** | *Содержание и ремонт детских и спорт. площадок****-наб. Обводного кан. д.121******-наб. реки Фонтанки д.90 к.3******-Можайская ул. д.38******-Рузовская ул.д.3-5.*** | Пл. | 4 | 2-4 квартал | 300,0 | 300,0 | 0 |
| ***2.2.5*** | *Содержание и ремонт уличной мебели, урн* ***-наб. реки Фонтанки д.90 к.3, к.6******-Можайская ул. д.38******-Московский пр. д.20******-Бородинская ул. д.13******-наб.Обводного кан. д.121*** | шт | 30 | 2-4 квартал | 100,0 | 100,0 | 0 |
| ***2.2.6.*** | *Ремонт окраска ограждений газонов****-наб. Обводного кан. д.121******-Московский пр. д.18, д.20******-Можайская ул. д.38******-наб. реки Фонтанки д.90 к.3.к.6******-Бородинская ул. д.13*** | п.м. | 500,0 | 2 квартал | 200,0 | 200,0 | 0 |
| ***2.2.7*** | *Размещение устройств для цветочного оформления* ***-Бородинская ул. д.13*** | шт | 4 | 2 квартал | 60,0 | 60,0 | 0 |
| ***2.2.8*** | *Посадка цветов****-Малодетскосельский пр. д.38******-наб. реки Фонтанки д.90 к.3.к.6******-Верейская ул.д.13******-наб. Обводного кан. д.121******-Московский пр. д.20******-Бородинская ул. д.13*** | шт | 500 | 2 квартал | 25,0 | 25,0 | 0 |
| ***2.2.9*** | *Компенсационное озеленение****Малодетскосельский пр. д.23******-Рузовская ул. д.13, д.15******-Малодетскосельский пр. д.27-31******-Подольская ул. д.50******-Большой Казачий пер. д.11******-Наб. реки Фонтанки д.90 к.3.к.6*** | *Дер.* | 11 | 2-4 квартал | 200,2 | 200,2 | 0 |
|  | *ИТОГО:* |  |  |  | **35303,2** | **7000,0** | **28303,20** |

 **Глава МА МО МО Семеновский С.А. Лаптев**