*Приложение №7*

*к Постановлению МА МО МО Семеновский*

*№02-03/ от « » 2020 г.*

**Муниципальная программа**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2021 год**

**I. ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование Программы** | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2021 год (далее – Программа) |
| **2.** | **Основание для разработки Программы** | • Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт-Петербурге»  • Устав Муниципального образования муниципальный округ Семеновский  • Иные Законы, постановления и нормативные документы, относящиеся к благоустройству и озеленению территории |
| **3** | **Заказчик Программы** | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **4.** | **Задачи Программы** | Организация благоустройства, включающая:  • Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства  • Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга  • Размещение, содержание спортивных, детских площадок включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях  • Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках  • Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях  • временное размещение, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в т.ч. культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях  Осуществление работ в сфере озеленения, включающее:  • Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения  • Содержание, в т.ч. уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защиту зеленых насаждений на указанных территориях  • Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения  • Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения  Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования |
| **5.** | **Цели Программы** | • Обеспечение благоприятных условий проживания населения Муниципального образования муниципальный округ Семеновский  Формирование комфортной городской среды на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **6.** | **Срок реализации Программы** | * 2021 год |
| **7.** | **Участники Программы** | * Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский; * Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, входящих в указанные мероприятия; * Жители муниципального образования |
| **8.** | **Ожидаемые результаты реализации Программы** | * Повышение уровня благоустройства территории МО МО Семеновский; * Создание среды, комфортной для проживания на территории округа для жителей различных возрастных категорий ; * Улучшение эстетического и экологического состояния территории округа * Повышение степени удовлетворенности жителями округа уровнем благоустройства |
| **9** | **Объемы и источник финансирования, Целевая статья** | * 35303,0 тыс.руб * Местный бюджет * 6000000130 «Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» * 6000000150 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования» * 60000М2500 «Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, софинансируемая за счет средств местного бюджета» * 60000М2510«Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, софинансируемая за счет средств местного бюджета» * 60000S2500 ««Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга» * 60000S2510«Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга» |
| **10** | **Контроль за исполнением Программы** | * Глава Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |

**II. МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ожидаемые количественные показатели** | | **Срок исполнения мероприятия** | **Необходимый объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Местный бюджет(т.руб)** | **Бюджет СПб(т.руб)** |
| **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | **Организация благоустройства территории муниципального образования** |  |  | 1-4 квартал | **13949,1** | **2231,8** | **11717,3** |
| ***1.1.*** | ***Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства*** | проект | ***5*** | 1-4 квартал | **500,0** | **500,0** | **0** |
| *1.1.1.* | *Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства:*  ***-Клинский пр. д.26,***  ***-Бронницкая ул. д.38,***  ***- наб. реки Фонтанки д.110, -Можайская ул. д.3-5,***  ***-Подъездной пер. д.14*** | проект | 6 | 1-4 квартал | 500,0 | 500,0 | 0 |
| ***1.2.*** | ***Содержание внутриквартальных территорий*** |  |  |  | **12708,4** | **991,1** | **11717,3** |
| *1.2.1.* | *Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях*  ***- Рузовскаяул. д.23,***  ***- Можайская ул. д.28,***  ***- Рузовская ул. д.13, д.15, Можайская ул. д.22,***  ***-наб. реки Фонтанки д.108, Бронницкая ул. д.33,***  ***- Обводный кан. д.121 лит. А, лит.В,***  ***- наб. Обводного кан. д.127,-Можайская ул. д.8,***  ***-Клинский пр. д.21,***  ***- Верейская ул. д.31,***  ***-Бронницкая ул. д.4(покрытие газона)*** | кв.м. | 6500,0 | 2-4 квартал | 12584,0 | 866,7 | 11717,3 |
| *1.2.2* | *Проведение санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга*  ***-Можайская ул. д.2***  **-Бронницкая ул. д.4** | дер | 3 | 1 квартал | 100,0 | 100,0 | 0 |
| *1.2.3.* | *Компенсационное озеленение*  ***-Можайская ул. д.2***  ***-Бронницкая ул. д.4*** | дер | 3 | 2 квартал | 25,0 | 25,0 | 0 |
| ***1.3.*** | ***Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях*** | ***пл.*** | ***7*** | 2-4 кварталы | **640,7** | **640,7** | **0** |
| *1.3.1* | *Содержание и ремонт детских и спортивных площадок*  ***-Бронницкая ул. д.38***  ***-Можайская ул. д.3-5***  ***-Серпуховская ул. д.37***  ***-Серпуховская ул. д.21***  ***-Серпуховская ул. д.48***  ***-Московский пр. д.18***  ***-наб. Обводного кан. д.121***  ***-Бронницкая ул. д.17*** | пл. | 8 | 2-4 квартал | 640,7 | 640,7 | 0 |
| ***1.4.*** | ***Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения,информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройствана внутриквартальных территориях*** |  |  |  | **100,0** | **100,0** | **0** |
| 1.4.1 | *Размещение устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления*  ***-наб. реки Фонтанки д.98***  ***-наб. реки Фонтанки д.94*** | шт | 7 | 2 квартал | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.4.2 | *Размещение уличной мебели, урн, информационных щитов*  ***-Можайская ул. д.3-5*** *(велопарковка)* | шт | 1 | 2 квартал | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.4.3 | *Содержание (включая ремонт ) уличной мебели, урн, информационных щитов*  ***-Серпуховская ул.д.37***  ***-Серпуховская ул. д.21*** | Ед. | 4 | 2-4 квартал | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 1.4.4 | *Размещение элементов озеленения(цветы)*  ***-Верейская ул., д. 22-24***  ***-Верейская ул., д. 19***  ***-наб. реки Фонтанки д.92, д.94, д.98***  ***-Подольская ул. д.23-33***  ***-Бронницкая ул. д.17*** | шт. | 500 | 2 квартал | 25,0 | 25,0 | 0 |
| ***2*** | **Работы в сфере озеленения территории муниципального образования** |  |  | 1-4 квартал | **21354,1** | **4768,2** | **16585,90** |
| ***2.1.*** | ***Содержание, в.т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях*** |  |  |  | **2530,0** | **2530,0** | **0** |
| *2.1.1.* | *Содержание, в т.ч. уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений:*  ***-наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 3, - наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 6, -Малодетскосельский пр., д. 23, -Подъездной пер., д. 3, -Подъездной пер., д. 7, -Подъездной пер., д. 17, -Подольская ул., д. 50, -Бронницкая ул., д. 33, -наб. Обводного кан., д. 121, -наб. Обводного кан., д. 127 -Малодетскосельский пр., д. 38, -Малодетскосельский пр., д. 27, д. 29, д. 31, -Малодетскосельский пр., д. 34, -Московский пр., д. 34, -Серпуховская ул., д. 3, -Серпуховская ул., д. 4, -Серпуховская ул., д. 8, -Серпуховская ул., д. 16, -Батайский пер., д. 2, -Клинский пр., д. 26, -Батайский пер., д. 4, -Серпуховская ул., д. 25, -Серпуховская ул., д. 30, д. 32, -Серпуховская ул., д. 20, -Можайская ул., д. 38, -Можайская ул., д. 22, - Верейская ул., д. 19, -Верейская ул., д. 13а, -Можайская ул., д. 3-5, -Рузовская ул., д. 5, -Загородный пр., д. 45а, -Гороховая ул., д. 54, -Гороховая ул., д. 54, -Гороховая ул.. д. 66, -наб. р. Фонтанки, д. 92, -наб. р. Фонтанки, д. 98, -Большой Казачий пер., д. 11, -Московский пр., д. 18, -Московский пр., д. 20, -Большой Казачий пер., д. 7, - Бородинская ул., д. 13, -Большой Казачий пер., д. 6, -Бронницкая ул.. д. 5, -Верейская ул., д. 22-24, -Подъездной пер., д. 14, -наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 20, -наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 7, -Верейская ул., д. 45, -Большой Казачий пер., д. 10, -Верейская ул., д. 15, - Малодетскосельский пр., д. 32, -Можайская ул., д. 7*** | кв.м. | 25000 | 1-4 квартал | 2430,0 | 2430,0 | 0 |
| *2.1.2* | *Проведение санитарных рубок на территориях на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения*  *-****Малодетскосельский пр. д.23***  ***-Рузовская ул. д.13, д.15*** | Дер/куст. | 4/1 |  | 100,0 | 100,0 | 0 |
| ***2.2.*** | ***Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования мест6ного значения*** |  |  |  | **18924,1** | **2238,2** | **16585,90** |
| ***2.2.1*** | *Переустройство объектов зеленых насаждений общего пользования местного значения*  ***-Малодетскосельский пр. д.23***  ***-Подольская ул. д.50*** | кв.м. | 2977,5 | 2-4 квартал | 17458,9 | 873,0 | 16585,9 |
| ***2.2.2.*** | *Ремонт газонов*  ***-Бронницкая ул. д.33***  ***-Малодетскосельский пр. д.38, д.33***  ***-наб. Обводного кан. д.121***  ***-Гороховая ул. д.66***  ***-Гороховая ул. д.54*** | Кв.м | 1500,0 | 2 квартал | 500,0 | 400,0 | 0 |
| ***2.2.3.*** | *Ремонт покрытия дорожек и площадок*  ***-Московский пр. д.20***  ***-н.р. Фонтанки д.90 к.6***  ***-наб. реки Фонтанки д.90 к.3***  ***-Бородинская ул. д.13*** | Кв.м. | 100,0 | 2 квартал | 80,0 | 80,0 | 0 |
| ***2.2.4.*** | *Содержание и ремонт детских и спорт. площадок*  ***-наб. Обводного кан. д.121***  ***-наб. реки Фонтанки д.90 к.3***  ***-Можайская ул. д.38***  ***-Рузовская ул.д.3-5.*** | Пл. | 4 | 2-4 квартал | 300,0 | 300,0 | 0 |
| ***2.2.5*** | *Содержание и ремонт уличной мебели, урн*  ***-наб. реки Фонтанки д.90 к.3, к.6***  ***-Можайская ул. д.38***  ***-Московский пр. д.20***  ***-Бородинская ул. д.13***  ***-наб.Обводного кан. д.121*** | шт | 30 | 2-4 квартал | 100,0 | 100,0 | 0 |
| ***2.2.6.*** | *Ремонт окраска ограждений газонов*  ***-наб. Обводного кан. д.121***  ***-Московский пр. д.18, д.20***  ***-Можайская ул. д.38***  ***-наб. реки Фонтанки д.90 к.3.к.6***  ***-Бородинская ул. д.13*** | п.м. | 500,0 | 2 квартал | 200,0 | 200,0 | 0 |
| ***2.2.7*** | *Размещение устройств для цветочного оформления*  ***-Бородинская ул. д.13*** | шт | 4 | 2 квартал | 60,0 | 60,0 | 0 |
| ***2.2.8*** | *Посадка цветов*  ***-Малодетскосельский пр. д.38***  ***-наб. реки Фонтанки д.90 к.3.к.6***  ***-Верейская ул.д.13***  ***-наб. Обводного кан. д.121***  ***-Московский пр. д.20***  ***-Бородинская ул. д.13*** | шт | 500 | 2 квартал | 25,0 | 25,0 | 0 |
| ***2.2.9*** | *Компенсационное озеленение*  ***Малодетскосельский пр. д.23***  ***-Рузовская ул. д.13, д.15***  ***-Малодетскосельский пр. д.27-31***  ***-Подольская ул. д.50***  ***-Большой Казачий пер. д.11***  ***-Наб. реки Фонтанки д.90 к.3.к.6*** | *Дер.* | 11 | 2-4 квартал | 200,2 | 200,2 | 0 |
|  | *ИТОГО:* |  |  |  | **35303,2** | **7000,0** | **28303,20** |

**Глава МА МО МО Семеновский С.А. Лаптев**