***Приложение № 7***

*к Постановлению МА МО МО Семеновский*

*№ 02-03/25 от «08» декабря 2022 г.*

**Муниципальная программа**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов**

**I. ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование Программы** | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Программа) |
| **2** | **Заказчик Программы** | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **3.** | **Задачи и цели Программы** | Организация благоустройства, включающая:  • Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства  • Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга  • Размещение, содержание спортивных, детских площадок включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях  • Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях  Осуществление работ в сфере озеленения, включающее:  • Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения  • Содержание, в т.ч. уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защиту зеленых насаждений на указанных территориях  • Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения  Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования  • Обеспечение благоприятных условий проживания населения Муниципального образования муниципальный округ Семеновский  Формирование комфортной городской среды на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **4.** | **Срок реализации Программы** | 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов |
| **5.** | **Участники Программы** | * Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский; * Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, входящих в указанные мероприятия; * Жители муниципального образования |
| **6.** | **Ожидаемые результаты реализации Программы** | * Повышение уровня благоустройства территории МО МО Семеновский; * Создание среды, комфортной для проживания на территории округа для жителей различных возрастных категорий; * Улучшение эстетического и экологического состояния территории округа * Повышение степени удовлетворенности жителями округа уровнем благоустройства |
| **7.** | **Общий необходимый объем финансирования** | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО МО Семеновский  6000000130 «Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»  6000000150 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования»  Всего по программе – 26 500,0 тыс. руб., в том числе по годам  ✓ 2023 г. – 8 000,0  ✓ 2024 г. – 9 200,0  ✓ 2025 г. – 9 300,0 |

**II. МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ожидаемые количественные показатели** | | **Срок исполнения мероприятия** | **Необходимый объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
|
| **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | **Организация благоустройства территории муниципального образования** |  |  | **1 – 4 квартал** | **4 545,0** | **4 992,0** | **5 099,0** |
| ***1.1.*** | ***Содержание внутриквартальных территорий*** |  |  | **1 – 4 квартал** | **3 150,0** | **3 355,0** | **3 460,0** |
| *1.1.1.* | *Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях:* | кв.м. | 558,0 | 1 – 4 квартал | 3 100,0 | 3 300,0 | 3 400,0 |
|  | *ул. Подольская, д. 7 (асфальт)* |  | 230,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 9-11 (асфальт)* |  | 120,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Малодетскосельский пр., д. 33 (асфальт)* |  | 12,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Малодетскосельский пр., д. 38 (асфальт)* |  | 100,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Подъездной пер., д. 14 (асфальт)* |  | 30,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Наб. Обводного канала, д. 121, 123 поликлиника (асфальт)* |  | 15,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Малодетскосельский пр., д. 28а, литера А (асфальт)* |  | 15,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *наб. реки Фонтанки, д. 90, к. 2 (занижение поребрика)* |  | 6,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Верейская, д. 9 (асфальт)* |  | 5,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Верейская, д. 3 (плитка)* |  | 5,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Верейская, д. 45 (плитка)* |  | 15,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Серпуховская, д. 16 (плитка)* |  | 5,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Подъездной пер., д. 3 (полусферы)* | шт. | 2 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *наб. Обводного канала, д. 121, литера Б (полусферы у пешеходной дорожки в торце дома)* | шт. | 4 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| *1.1.2.* | *Технический надзор* | % | 1,6 | 1 – 4 квартал | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| ***1.2.*** | ***Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях*** | **пл.** | **8** | **1 – 4 квартал** | **700,0** | **900,0** | **900,0** |
| *1.2.1* | *Содержание и ремонт детских и спортивных площадок* | пл. | 8 | 1 – 4 квартал | 700,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | *Территория округа* | пл. | 8 | 1 – 4 квартал | 700,0 | 900,0 | 900,0 |
| ***1.3.*** | ***Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства на внутриквартальных территориях*** | **шт.** | **509** | **1 – 4 квартал** | **695,0** | **737,0** | **739,0** |
| 1.3.1 | *Размещение уличной мебели* | шт. | 12 | 1 – 4 квартал | 660,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | *Ул. Можайская, д. 8*  *ул. Подольская, д. 9-11 (вазоны)* | шт | 7 | 1 – 4 квартал | 50,0 |  |  |
|  | *Подъездной пер., д. 14 (урны)* | шт | 2 | 1 – 4 квартал | 10,0 |  |  |
|  | *Территория округа (С.А.)* | шт | 3 | 1 – 4 квартал | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.3.2 | *Содержание (включая ремонт, демонтаж) уличной мебели* |  |  | 1 – 4 квартал | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|  | *Территория округа* | шт |  | 1 – 4 квартал | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 1.3.3 | *Размещение элементов озеленения(цветы)*  *-Верейская ул., д. 22-24*  *-наб. реки Фонтанки д.92, д.94, д.98*  *-Бронницкая ул. д.17*  *ул. Можайская, д. 8*  *ул. Подольская, д. 9-11* | шт. | 500 | 1 – 4 квартал | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| ***2*** | **Работы в сфере озеленения территории муниципального образования** |  |  | 1 – 4 квартал | **3 455,0** | **4 208,0** | **4 201,0** |
| ***2.1*** | ***Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства*** | **проект** | **1** | 1 – 4 квартал | **300,0** | **400,0** | **400,0** |
|  | *Подъездной пер., д. 14* | проект | 1 | 1 – 4 квартал | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
| ***2.2.*** | ***Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях*** |  |  | 1 – 4 квартал | **2 975,0** | **3 440,0** | **3 440,0** |
| ***2.2.1.*** | ***Содержание, в т.ч. уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений:*** | **Га** | **2,6854** | **1 – 4 квартал** | **2 200,0** | **2 400,0** | **2 400,0** |
| 32-4-1 | сквер б/н на наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 3 |  | 0,24 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-2 | сквер б/н на наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 6 |  | 0,42 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-3 | сквер б/н на Малодетскосельском пр., д. 23 |  | 0,31 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-4 | сквер б/н во дворе д. 3 по Подъездному пер. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-5 | сквер б/н во дворе д. 7 по Подъездному пер. |  | 0,05 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-6 | сквер б/н в Подъездном пер., д. 17 |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-7 | сквер б/н севернее д. 50 по Подольской ул. |  | 0,0596 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-8 | сквер б/н западнее д. 33 по Бронницкой ул. |  | 0,12 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-9 | сквер б/н во дворе д. 121 по наб. Обводного кан. |  | 0,2534 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-10 | сквер б/н во дворе д. 127 по наб. Обводного кан. |  | 0,05 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-11 | сквер б/н южнее д. 38 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-12 | сквер б/н во дворе д. 27, д. 29 и д. 31 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-13 | сквер б/н во дворе д. 34 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-14 | сквер б/н во дворе д. 34 по Московскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-15 | сквер б/н во дворе д. 3 по Серпуховской ул. |  | 0,0587 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-16 | сквер б/н во дворе д. 4 по Серпуховской ул. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-17 | сквер б/н во дворе д. 8 по Серпуховской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-18 | сквер б/н во дворе д. 17 по Серпуховской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-19 | сквер б/н во дворе д. 16 по Серпуховской ул. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-20 | сквер б/н у д. 26/2 по Клинскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-21 | сквер б/н во дворе д. 4 по Батайскому пер. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-22 | сквер б/н южнее д. 25 по Серпуховской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-23 | сквер б/н во дворе д. 30 и д. 32 по Серпуховской ул. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-24 | сквер б/н западнее д. 20 по Серпуховской ул. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-25 | сквер б/н севернее д. 38 по Можайской ул. |  | 0,0566 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-26 | сквер б/н восточнее д. 22 по Можайской ул. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-27 | сквер б/н севернее д. 19 по Верейской ул. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-28 | сквер б/н западнее д. 13а по Верейской ул. |  | 0,1 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-29 | сквер б/н западнее д. 3-5 по Можайской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-30 | сквер б/н во дворе д. 5 по Рузовской ул. |  | 0,0241 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-31 | сквер б/н севернее д. 45а по Загородному пр. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-32 | сквер б/н во дворе д. 54 по Гороховой ул. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-33 | сквер б/н во дворе д. 66 по Гороховой ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-34 | сквер б/н во дворе д. 92 по наб. р. Фонтанки |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-35 | сквер б/н во дворе д. 98 по наб. р. Фонтанки |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-36 | сквер б/н западнее д. 11 по Б. Казачьему пер. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-37 | сквер б/н во дворе д. 18 по Московскому пр. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-38 | сквер б/н во дворе д. 20 по Московскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-39 | сквер б/н во дворе д. 7 по Б. Казачьему пер. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-40 | сквер б/н во дворе д. 13 по Бородинской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-41 | сквер б/н во дворе д. 6 по Б. Казачьему пер. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-42 | сквер б/н во дворе д. 5 по Бронницкой ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-43 | сквер б/н севернее д. 3 по Верейской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-44 | сквер б/н во дворе д. 32 по Московскому пр. |  | 0,004 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-46 | сквер б/н во дворе д. 22-24 по Верейской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-47 | сквер б/н во дворе д. 14 по Подъездному пер. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-48 | сквер б/н у д. 90, корп. 20, по наб. р. Фонтанки |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-49 | сквер б/н севернее д. 90, корп. 7, по наб. р. Фонтанки |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-50 | сквер б/н севернее д. 45 по Верейской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-51 | сквер б/н южнее д. 10 по Б. Казачьему пер. |  | 0,09 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-52 | сквер б/н во дворе д. 15 по Верейской ул. |  | 0,005 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-53 | сквер б/н восточнее д. 32 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-54 | сквер б/н севернее д. 7 по Можайской ул. |  | 0,004 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| ***2.2.2*** | ***Обследование зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения*** | **шт.** |  | **1 – 4 квартал** | **30,0** | **40,0** | **40,0** |
|  | *Ул. Верейская, д. 9* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 14* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | *Территория округа* | шт. |  | 1 – 4 квартал | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| ***2.2.3*** | ***Проведение санитарных рубок, санитарная прочистка, ремонт газонов, компенсационное озеленение на территориях на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения*** | **шт.** |  | **1 – 4 квартал** | **200,0** | **300,0** | **300,0** |
|  | *ул. Верейская, д. 9* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 60,0 |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 14* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 60,0 |  |  |
|  | Территория округа | шт. |  | 1 – 4 квартал | 80,0 | 300,0 | 300,0 |
| ***2.2.4*** | ***Санитарная прочистка ЗНОП МЗ*** | **кв.м.** | **2 000** | **1 – 4 квартал** | **200,0** | **300,0** | **300,0** |
|  | ул. Подольская, д. 14 | кв.м. | 1 000 | 1 – 4 квартал | 100,0 |  |  |
|  | ул. Верейская, д. 17 | кв.м. | 300 | 1 – 4 квартал | 30,0 |  |  |
|  | Территория округа | кв.м. | 700 | 1 – 4 квартал | 70,0,0 | 300,0 | 300,0 |
| ***2.2.5*** | ***Ремонт газонов*** | **кв.м** | **500** | **1 – 4 квартал** | **245,0** | **250,0** | **250,0** |
|  | *Территория округа* | кв.м | 320 | 1 – 4 квартал | 170,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | *ул. Подольская, д. 50* | кв.м | 180 | 1 – 4 квартал | 75,0 |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 14* |  |  |  |  |  |  |
|  | *пр. Московский, д. 34 (ремонт газона, вывоз плит)* |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.6*** | ***Компенсационное озеленение*** |  | **2** | **1 – 4 квартал** | **100,0** | **150,0** | **150,0** |
|  | ул. Верейская, д. 9 | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | ул. Подольская, д. 14 | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | Территория округа | шт. |  | 1 – 4 квартал | 70,0 | 150,0 | 150,0 |
| **2.3.** | **Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения** |  |  | 1 – 4 квартал | **180,0** | **368,0** | **361,0** |
| **2.3.1.** | **Ремонт покрытия дорожек и площадок** |  |  |  | **100,0** | **253,0** | **250,0** |
|  | *Территория округа* | кв.м. | 100 | 1 – 4 квартал | 100,0 | 253,0 | 250,0 |
| **2.3.2.** | **Ремонт окраска ограждений газонов** |  |  |  | **30,0** | **60,0** | **51,0** |
|  | *Ул. Верейская, д. 17* | п.м. | 50 | 1 – 4 квартал | 30,0 |  |  |
|  | *Территория округа* | п.м. |  | 1 – 4 квартал |  | 60,0 | 51,0 |
| **2.3.4.** | ***Посадка цветов***  ***-Верейская ул., д. 19***  ***-Верейская ул.д.13***  ***-наб. Обводного кан. д.121***  ***-Московский пр. д.20***  ***-Бородинская ул. д.13***  ***-Подольская ул. д.23-31***  ***-ул. Подольская, д. 9-11 (многолетники)*** | **шт.** | **500** | **1 – 4 квартал** | **50,0** | **55,0** | **60,0** |
|  | ***ИТОГО:*** |  |  |  | **8 000,0** | **9 200,0** | **9 300,0** |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий программы. При отсутствии финансирования мероприятий программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с контроля. Решение о переносе сроков принимается Местной администрацией.