***Приложение № 7***

*к Постановлению МА МО МО Семеновский*

*№ 02-03/25 от «08» декабря 2022 г.*

**Муниципальная программа**

**мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов**

**I. ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование Программы** | Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению благоустройства и осуществлению работ в сфере озеленения территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (далее – Программа) |
| **2** | **Заказчик Программы** | Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **3.** | **Задачи и цели Программы** |  Организация благоустройства, включающая:• Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства• Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга• Размещение, содержание спортивных, детских площадок включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях• Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях Осуществление работ в сфере озеленения, включающее:• Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения• Содержание, в т.ч. уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защиту зеленых насаждений на указанных территориях• Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значенияПроведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования• Обеспечение благоприятных условий проживания населения Муниципального образования муниципальный округ СеменовскийФормирование комфортной городской среды на территории Муниципального образования муниципальный округ Семеновский |
| **4.** | **Срок реализации Программы** | 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов |
| **5.** | **Участники Программы** | * Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский;
* Юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, входящих в указанные мероприятия;
* Жители муниципального образования
 |
| **6.** | **Ожидаемые результаты реализации Программы** | * Повышение уровня благоустройства территории МО МО Семеновский;
* Создание среды, комфортной для проживания на территории округа для жителей различных возрастных категорий;
* Улучшение эстетического и экологического состояния территории округа
* Повышение степени удовлетворенности жителями округа уровнем благоустройства
 |
| **7.** | **Общий необходимый объем финансирования** | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО МО Семеновский6000000130 «Организация благоустройства территории Муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»6000000150 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования»Всего по программе – 26 500,0 тыс. руб., в том числе по годам✓ 2023 г. – 8 000,0✓ 2024 г. – 9 200,0✓ 2025 г. – 9 300,0 |

**II. МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ожидаемые количественные показатели** | **Срок исполнения мероприятия** | **Необходимый объем финансирования****(тыс. руб.)** |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
|
| **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1.** | **Организация благоустройства территории муниципального образования** |  |  | **1 – 4 квартал** | **4 545,0** | **4 992,0** | **5 099,0** |
| ***1.1.*** | ***Содержание внутриквартальных территорий*** |  |  | **1 – 4 квартал** | **3 150,0** | **3 355,0** | **3 460,0** |
| *1.1.1.* | *Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях:* | кв.м. | 558,0 | 1 – 4 квартал | 3 100,0 | 3 300,0 | 3 400,0 |
|  | *ул. Подольская, д. 7 (асфальт)* |  | 230,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 9-11 (асфальт)* |  | 120,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Малодетскосельский пр., д. 33 (асфальт)* |  | 12,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Малодетскосельский пр., д. 38 (асфальт)* |  | 100,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Подъездной пер., д. 14 (асфальт)* |  | 30,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Наб. Обводного канала, д. 121, 123 поликлиника (асфальт)* |  | 15,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Малодетскосельский пр., д. 28а, литера А (асфальт)* |  | 15,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *наб. реки Фонтанки, д. 90, к. 2 (занижение поребрика)* |  | 6,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Верейская, д. 9 (асфальт)* |  | 5,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Верейская, д. 3 (плитка)* |  | 5,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Верейская, д. 45 (плитка)* |  | 15,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *ул. Серпуховская, д. 16 (плитка)* |  | 5,0 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *Подъездной пер., д. 3 (полусферы)* | шт. | 2 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
|  | *наб. Обводного канала, д. 121, литера Б (полусферы у пешеходной дорожки в торце дома)* | шт. | 4 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| *1.1.2.* | *Технический надзор* | % | 1,6 | 1 – 4 квартал | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| ***1.2.*** | ***Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях*** | **пл.** | **8** | **1 – 4 квартал** | **700,0** | **900,0** | **900,0** |
| *1.2.1* | *Содержание и ремонт детских и спортивных площадок* | пл. | 8 | 1 – 4 квартал | 700,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | *Территория округа* | пл. | 8 | 1 – 4 квартал | 700,0 | 900,0 | 900,0 |
| ***1.3.*** | ***Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства на внутриквартальных территориях*** | **шт.** | **509** | **1 – 4 квартал** | **695,0** | **737,0** | **739,0** |
| 1.3.1 | *Размещение уличной мебели*  | шт. | 12 | 1 – 4 квартал | 660,0 | 700,0 | 700,0 |
|  | *Ул. Можайская, д. 8* *ул. Подольская, д. 9-11 (вазоны)* | шт | 7 | 1 – 4 квартал | 50,0 |  |  |
|  | *Подъездной пер., д. 14 (урны)* | шт | 2 | 1 – 4 квартал | 10,0 |  |  |
|  | *Территория округа (С.А.)* | шт | 3 | 1 – 4 квартал | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| 1.3.2 | *Содержание (включая ремонт, демонтаж) уличной мебели* |  |  | 1 – 4 квартал | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|  | *Территория округа* | шт |  | 1 – 4 квартал | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 1.3.3 | *Размещение элементов озеленения(цветы)**-Верейская ул., д. 22-24* *-наб. реки Фонтанки д.92, д.94, д.98**-Бронницкая ул. д.17**ул. Можайская, д. 8**ул. Подольская, д. 9-11* | шт. | 500 | 1 – 4 квартал | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
| ***2*** | **Работы в сфере озеленения территории муниципального образования** |  |  | 1 – 4 квартал | **3 455,0** | **4 208,0** | **4 201,0** |
| ***2.1*** | ***Проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства*** | **проект** | **1** | 1 – 4 квартал | **300,0** | **400,0** | **400,0** |
|  | *Подъездной пер., д. 14* | проект | 1 | 1 – 4 квартал | 300,0 | 400,0 | 400,0 |
| ***2.2.*** | ***Содержание, в т.ч. уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях*** |  |  | 1 – 4 квартал | **2 975,0** | **3 440,0** | **3 440,0** |
| ***2.2.1.*** | ***Содержание, в т.ч. уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, защита зеленых насаждений:*** | **Га** | **2,6854** | **1 – 4 квартал** | **2 200,0** | **2 400,0** | **2 400,0** |
| 32-4-1 | сквер б/н на наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 3 |  | 0,24 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-2 | сквер б/н на наб. р. Фонтанки, д. 90, корп. 6 |  | 0,42 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-3 | сквер б/н на Малодетскосельском пр., д. 23 |  | 0,31 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-4 | сквер б/н во дворе д. 3 по Подъездному пер. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-5 | сквер б/н во дворе д. 7 по Подъездному пер. |  | 0,05 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-6 | сквер б/н в Подъездном пер., д. 17 |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-7 | сквер б/н севернее д. 50 по Подольской ул. |  | 0,0596 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-8 | сквер б/н западнее д. 33 по Бронницкой ул. |  | 0,12 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-9 | сквер б/н во дворе д. 121 по наб. Обводного кан. |  | 0,2534 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-10 | сквер б/н во дворе д. 127 по наб. Обводного кан. |  | 0,05 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-11 | сквер б/н южнее д. 38 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-12 | сквер б/н во дворе д. 27, д. 29 и д. 31 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-13 | сквер б/н во дворе д. 34 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-14 | сквер б/н во дворе д. 34 по Московскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-15 | сквер б/н во дворе д. 3 по Серпуховской ул. |  | 0,0587 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-16 | сквер б/н во дворе д. 4 по Серпуховской ул. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-17 | сквер б/н во дворе д. 8 по Серпуховской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-18 | сквер б/н во дворе д. 17 по Серпуховской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-19 | сквер б/н во дворе д. 16 по Серпуховской ул. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-20 | сквер б/н у д. 26/2 по Клинскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-21 | сквер б/н во дворе д. 4 по Батайскому пер. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-22 | сквер б/н южнее д. 25 по Серпуховской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-23 | сквер б/н во дворе д. 30 и д. 32 по Серпуховской ул. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-24 | сквер б/н западнее д. 20 по Серпуховской ул. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-25 | сквер б/н севернее д. 38 по Можайской ул. |  | 0,0566 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-26 | сквер б/н восточнее д. 22 по Можайской ул. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-27 | сквер б/н севернее д. 19 по Верейской ул. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-28 | сквер б/н западнее д. 13а по Верейской ул. |  | 0,1 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-29 | сквер б/н западнее д. 3-5 по Можайской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-30 | сквер б/н во дворе д. 5 по Рузовской ул. |  | 0,0241 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-31 | сквер б/н севернее д. 45а по Загородному пр. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-32 | сквер б/н во дворе д. 54 по Гороховой ул. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-33 | сквер б/н во дворе д. 66 по Гороховой ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-34 | сквер б/н во дворе д. 92 по наб. р. Фонтанки |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-35 | сквер б/н во дворе д. 98 по наб. р. Фонтанки |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-36 | сквер б/н западнее д. 11 по Б. Казачьему пер. |  | 0,04 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-37 | сквер б/н во дворе д. 18 по Московскому пр. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-38 | сквер б/н во дворе д. 20 по Московскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-39 | сквер б/н во дворе д. 7 по Б. Казачьему пер. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-40 | сквер б/н во дворе д. 13 по Бородинской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-41 | сквер б/н во дворе д. 6 по Б. Казачьему пер. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-42 | сквер б/н во дворе д. 5 по Бронницкой ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-43 | сквер б/н севернее д. 3 по Верейской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-44 | сквер б/н во дворе д. 32 по Московскому пр. |  | 0,004 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-46 | сквер б/н во дворе д. 22-24 по Верейской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-47 | сквер б/н во дворе д. 14 по Подъездному пер. |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-48 | сквер б/н у д. 90, корп. 20, по наб. р. Фонтанки |  | 0,03 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-49 | сквер б/н севернее д. 90, корп. 7, по наб. р. Фонтанки |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-50 | сквер б/н севернее д. 45 по Верейской ул. |  | 0,01 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-51 | сквер б/н южнее д. 10 по Б. Казачьему пер. |  | 0,09 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-52 | сквер б/н во дворе д. 15 по Верейской ул. |  | 0,005 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-53 | сквер б/н восточнее д. 32 по Малодетскосельскому пр. |  | 0,02 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| 32-4-54 | сквер б/н севернее д. 7 по Можайской ул. |  | 0,004 | 1 – 4 квартал |  |  |  |
| ***2.2.2*** | ***Обследование зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения*** | **шт.** |  | **1 – 4 квартал** | **30,0** | **40,0** | **40,0** |
|  | *Ул. Верейская, д. 9* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 14* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | *Территория округа* | шт. |  | 1 – 4 квартал | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| ***2.2.3*** | ***Проведение санитарных рубок, санитарная прочистка, ремонт газонов, компенсационное озеленение на территориях на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения*** | **шт.** |  | **1 – 4 квартал** | **200,0** | **300,0** | **300,0** |
|  | *ул. Верейская, д. 9* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 60,0 |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 14* | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 60,0 |  |  |
|  | Территория округа | шт. |  | 1 – 4 квартал | 80,0 | 300,0 | 300,0 |
| ***2.2.4*** | ***Санитарная прочистка ЗНОП МЗ*** | **кв.м.** | **2 000** | **1 – 4 квартал** | **200,0** | **300,0** | **300,0** |
|  | ул. Подольская, д. 14 | кв.м. | 1 000 | 1 – 4 квартал | 100,0 |  |  |
|  | ул. Верейская, д. 17 | кв.м. | 300 | 1 – 4 квартал | 30,0 |  |  |
|  | Территория округа | кв.м. | 700 | 1 – 4 квартал | 70,0,0 | 300,0 | 300,0 |
| ***2.2.5*** | ***Ремонт газонов*** | **кв.м** | **500** | **1 – 4 квартал** | **245,0** | **250,0** | **250,0** |
|  | *Территория округа* | кв.м | 320 | 1 – 4 квартал | 170,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | *ул. Подольская, д. 50* | кв.м | 180 | 1 – 4 квартал | 75,0 |  |  |
|  | *ул. Подольская, д. 14* |  |  |  |  |  |  |
|  | *пр. Московский, д. 34 (ремонт газона, вывоз плит)* |  |  |  |  |  |  |
| ***2.2.6*** | ***Компенсационное озеленение*** |  | **2** | **1 – 4 квартал** | **100,0** | **150,0** | **150,0** |
|  | ул. Верейская, д. 9 | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | ул. Подольская, д. 14 | шт. | 1 | 1 – 4 квартал | 15,0 |  |  |
|  | Территория округа | шт. |  | 1 – 4 квартал | 70,0 | 150,0 | 150,0 |
| **2.3.** | **Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения** |  |  | 1 – 4 квартал | **180,0** | **368,0** | **361,0** |
| **2.3.1.** | **Ремонт покрытия дорожек и площадок** |  |  |  | **100,0** | **253,0** | **250,0** |
|  | *Территория округа* | кв.м. | 100 | 1 – 4 квартал | 100,0 | 253,0 | 250,0 |
| **2.3.2.** | **Ремонт окраска ограждений газонов** |  |  |  | **30,0** | **60,0** | **51,0** |
|  | *Ул. Верейская, д. 17* | п.м. | 50 | 1 – 4 квартал | 30,0 |  |  |
|  | *Территория округа* | п.м. |  | 1 – 4 квартал |  | 60,0 | 51,0 |
| **2.3.4.** | ***Посадка цветов******-Верейская ул., д. 19******-Верейская ул.д.13******-наб. Обводного кан. д.121******-Московский пр. д.20******-Бородинская ул. д.13******-Подольская ул. д.23-31******-ул. Подольская, д. 9-11 (многолетники)*** | **шт.** | **500** | **1 – 4 квартал** | **50,0** | **55,0** | **60,0** |
|  | ***ИТОГО:*** |  |  |  | **8 000,0** | **9 200,0** | **9 300,0** |

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий программы. При отсутствии финансирования мероприятий программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься с контроля. Решение о переносе сроков принимается Местной администрацией.